För att erhålla poäng för genomförandebeskrivning ska fälten nedan fyllas i. Av anbudsformuläret framgår vad som efterfrågas under respektive punkt samt hur de betygssätts. Varje punkt betygssätts var för sig och det är möjligt att erhålla poäng fast inte alla punkter är ifyllda. För att erhålla poäng för en punkt måste kriterierna uppfyllas och alla tre fält under punkten vara ifyllda.

Budget och tidplan

Akademiska Hus vill byta belysning i tre lärosalar och där även utöka med 20–30 el- och nätverksuttag i fönsterbänkar samt sätta in nedföringsstavar från taket, eftersom vissa uttag ska placeras mitt i rummet. Beskriv era metoder för att snabbt, på under ett dygn från förfrågan, ta fram en grovuppskattad budget och tidplan för Akademiska Hus att ta ställning till i ett första skede. Beskriv även hur ni sedan förfinar denna budget och tidplan till en slutgiltig version.

Metod att skapa en snabb grovuppskattad budget och tidplan utförs enligt följande.

- Snabb genomgång på plats, se förutsättningar bl.a. längd på dragningar och antal dragningar.

- Kontrollera total tillökad effekt på tillkommande elinstallationer.

- Uppskattat material.

- Totallängd på kablar.

- Ta fram en ungefärlig bemanningsplan baserat på erfarenhet av tidigare liknade arbeten. Detta ger svaret på ungefär hur många montörer vi behöver.

- Räkna fram vår grovuppskattade budget med tidplan och presentera för Akademiska Hus.

- I steg två tas en skarp offert fram som innehåller pressade materialpriser från grossisterna samt en mer detaljerad genomförandeplan. I samråd med verksamheten tar vi fram en optimal genomförande-/tidplan som säkerställer minimalt störande av pågående verksamhet.

Akademiska Hus AB, 2020-12  -  pågående

Mikael Almgren

Arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet kund

Beskriv metod för hur god arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet för såväl er som Akademiska Hus kund säkerställs under pågående arbeten.

Metod för att säkerställa en god arbetsmiljö och tillgänglighet och säkerhet under pågående arbete för Akademiska Hus kund och oss.

- Se till att det är aviserat och sedan tillämpa borrtider, samt övriga hålltider för arbete som riskerar att störa pågående verksamhet.

- Beställt material placeras på plats bestämd av kunden så att det inte är i vägen.

- Kommunikation med slutkund sker innan arbetet börjar och sedan löpande under det pågående arbetet.

- Tillse att Akademiska Hus och dennes hyresgäst har möjlighet att genomföra person- och godstransporter till och från fastigheten under pågående arbeten.

- Säkerställ att rökning endast sker på hänvisad plats.

- Tydliga regler för start och stopp av arbete är ett måste.

- Vi upprättar en särskild tidplan för arbeten som påverkar hyresgästens verksamhet med uppgifter om utförandetider och tider för avstängning av t.ex. el, vatten, avlopp, luft och larm m.m. Dessa urkopplas inte utan Akademiska Hus eller dennes kunds medgivande.

- Vi städar dagligen sådana områden som hyresgästen har tillträde till.

- Ingen förvaring i trapphus, kommunikationsutrymmen eller nödutrymningsvägar.

- Vi meddelar direkt avvikelser från tidplan och budget.

- Vi utför en riskanalys.

- Arbetsberedning utförs gällande riskarbeten.

- KMA-pärm inkl. arbetsmiljöplan tas fram.

- Tänkbara nödlägen beaktas vid intern riskanalys, samt vid miljö-och arbetsmiljöanalyser.

- Vid pågående arbete genomförs stickprov i form av skyddsronder.

- Respektive förvaltningsområdes parkeringsregler och regler för transporter och lossning respekteras. Fordon lämnas inte obevakade på insatsvägar.

- Nycklar och besöksbricka hanteras enligt policy.

- Vi tillser att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta efter avslutat arbete.

- Om brandlarm behöver sättas ur funktion så meddelar vi i så god tid som möjligt (dock minst två arbetsdagar i förväg) detta till Akademiska Hus och dennes kund och gör ingenting innan godkännande. Vid behov tillsätter vi särskild brandvakt.

- Vi samråder med Beställaren före arbetets påbörjande om planerade brandfarliga heta arbeten.

- Beredskap säkerställs och övas.

- Stöd vid krishantering återfinns i vårt ledningssystem och vi har avtal med företagshälsovården.

- Vi arbetar med ständiga förbättringar för att hela tiden bli bättre och nå våra mål.

- Vi följer lagar, föreskrifter och våra kunders krav.

- Innan arbetena påbörjas anmäler vi de personer som kommer att uppehålla sig på arbetsplatsen/arbetsstället. Vi meddelar eventuella förändringar.

- De personer som uppehåller sig på arbetsplatsen/arbetsstället ska ha arbetskläder där företagslogga är tydligt synlig.

- Personer som är påverkade av alkohol eller droger får ej vistas på arbetsplatsen.

- Vår personal är anställd av oss eller av underentreprenör i något kontraktsled som är föranmäld, har beviljats tillstånd att utföra arbete i entreprenaden. Samtliga agerar under vårt egenkontrollprogram.

- Vi utser alltid elsäkerhetsledare och kontrollansvarig.

- Personen måste finnas med i förteckning över fysiska personer som av BAS-U getts tillgång till arbetsplatsen.

- Personen måste inneha giltigt ID06-kort samt i övrigt uppfylla kraven i regelverket för ID06.

- Elektronisk personalliggare säkerställer att rätt personer är på plats.

- Personen måste inneha en giltig legitimation som visar medborgarskap.

- BAS-U upprätthåller en förteckning över samtliga fysiska personer som vid varje givet tillfälle har rätt att utföra arbete på arbetsplatsen.

- Ingen fysisk person som inte uppfyller samtliga ovanstående kriterier ges tillträde till arbetsområdet eller utför arbete inom entreprenaden.

- Det förebyggande arbetet är det viktigaste för att uppnå fysisk och psykisk hälsa.

- Allt arbete ordnas och planeras så att förutsättningar för god hälsa och säkerhet skapas. En förutsättning för att det ska uppnås är samverkan och delaktighet.

- Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

- I vår strategiprocess gör vi årligen en nulägesanalys av arbetsmiljöfrågor för företaget.

- Samtliga maskiner är lätta att bära, ger minimalt med vibrationer och har dammsugare.

- Alla montörer har tillgång till första förband.

- Vi utför kontinuerligt utbildningar i HLR.

- Via har skyddsombud och skyddskommitté.

Akademiska Hus AB, 2020-12  -  pågående

Mikael Almgren

Resurssättning

Beskriv metod för hur avrop resurssätts och yrkeskompetens säkerställs. Hur er övergripande resursfördelning, -planering och kompetenssäkring ser ut för denna typ av ramavtal.

Metod för resurssättning sker genom att vi fastställer organisationen för uppdraget och dimensionerar bemanning av arbeten baserat på det aktuella ramavtalets krav. Vi är organiserade och bemannade så att vi vid varje tidpunkt på ett betryggande och effektivt sätt kan fullgöra våra åtaganden.

- Orderkoordinator bevakar inkommande orderflöde och kontaktar i sin tur arbetsledare/projektledare för avtalet. De bedömer sedan vilken yrkeskompetens och vilka resurser som ska tilldelas i uppdraget/avropet.

- Veckovis håller vi planeringsmöte där vi arbetar för optimal kompetens- och resurssättning.

- Vi har reservbemanning i händelse av bortfall t. ex. på grund av sjukdom, vab, föräldraledighet eller motsvarande.

- Arbetsledning finns under pågående arbete tillgänglig på arbetsplatsen i erforderlig omfattning.

- Vår organisation ger möjlighet till upp-/nedskalning för att möta produktionstider samt de finansiella mål som projektet har. Vår totala kapacitet på ca 80 egna montörer medför alltså att vi kan forcera arbetet vilket säkerställer tidplaneuppfyllnad.

- Vi har låg personalomsättning vilket gör att vi har god kompetenssäkring inom avtalet och att våra medarbetare är bekanta med fastigheterna, lokalerna och beställarna.

- Edsvikens El har sedan många år haft en stabil lönsamhet. Detta bidrar till kontinuitet i resursförsörjningen.

Akademiska Hus AB, 2020-12  -  pågående

Mikael Almgren

Kompetensutveckling

Beskriv hur ni säkerställer och utvecklar er personals kompetens över tid, för att förbättra samarbetet och leveransen till Akademiska Hus under ramavtalstiden.

Metod för kompetensutveckling.

- I regelbundna möten med våra kunder och interna möten samlar vi upp bilden av hur väl vår sammanvägda kompetensprofil passar den leverans som vår kund kräver. Med detta arbetssätt så fortsätter vår kompetens att gradvis byggas upp över tid för att möta de behov som Akademiska Hus har.

- Medarbetarnas kompetens berörs på de utvecklingssamtal som vi har med dem.

- För att införskaffa den kunskap och kompetens som behövs för våra medarbetare så skickar vi dem på utbildningar.

- Vi har tekniska workshops i de forum som vi har i koncernen.

- Vi arbetar för en god trivsel. Detta gör vi genom att göra roliga saker tillsammans både på och utanför arbetstid. Vi tar fram en årskalender för de aktiviteter vi tänker utföra under året. Detta gör att medarbetarna trivs. När de trivs så stannar de kvar hos oss vilket gör att vi behåller och utvecklar kompetensen i företaget vilket förbättrar samarbetet och leveransen i ramavtalet.

- Vår koncernsinköpsfunktion har upphandlat ramavtal med utbildningsleverantör och vi har en budget för utbildningar.

- Genom IN Kompetensverktyg har vi ordning på alla utbildningar.

Akuta ärenden och tvingande avrop

Beskriv hur ni säkerställer bemanning att hantera akuta ärenden och avrop som är tvingande enligt detta ramavtal.

Metod för bemanning för att hantera akuta ärenden.

- På vårt kontor har vi har två personer som arbetar med att bevaka vår funktionsmejl och som är inkopplade på vår telefonlinje för felanmälan.

- Vi har flera erfarna servicemontörer som arbetar i alla våra olika ramavtal. Detta gör att vi snabbt kan skicka en servicemontör på ett akut ärende utan att onödig tid för resa går åt.

- Om det mot förmodan inte skulle finns någon av våra många servicemontörer som redan arbetar i ramavtalet tillgänglig så kan vi snabbt ringa in en av våra andra bilburna servicemontörer. Vi har nämligen ca 30 servicebilar som täcker Stockholmsområdet. Vi har bl.a. ramavtalskunder i kommuner nära Akademiska Hus så som i Solna stad, Danderyds kommun och Sollentuna kommun som vi kan skicka servicemontörer ifrån.

Akademiska Hus AB, 2020-12  -  pågående

Mikael Almgren

Kommunikation och återkoppling

Effektiv kommunikation och återkoppling är viktigt för Akademiska Hus i detta ramavtal. Med effektiv avses att kommunicera rätt innehåll, vid rätt tidpunkt till rätt personer. Beskriv hur och vilka rutiner ni använder för att säkerställa detta under ramavtalstiden.

Metod för kommunikation och återkoppling.

- Vi arbetar efter ett grundflöde gällande ärenden som vi anpassar efter kundens behov gällande hur de vill att vi återkopplar och kommunicerar.

- Avrop/beställning gällande förfrågan avseende elarbeten.

- Beställning kommer via mejl till vår funktionsbrevlåda.

- Vi skapar en order.

- Vi registrerar vårt ordernummer i beställarens portal.

- Vi accepterar beställningen så att ärendet kommer i statusen ”Ärende accepterat”.

- Vi ringer beställaren och bokar in besöket.

- Vi för in information om datum, tidpunkt och montör för besöket i beställarens portal samt meddelar beställaren.

- Vi ändrar status i beställarens portal till ”Besök bokat”.

- Vi utför arbetet.

- Vi ändrar statusen till ”Klarmarkerad/utförd” i beställarens portal.

- Vi fakturerar enligt rutin. Vi återkopplar i detalj till relevant person (enligt beställarens önskemål) vad som utförts vid besöket.

Tidplanen utgör en plattform för kommunikation/information till befintlig verksamhet och beställare.

- Tillsammans med berörda sidoentreprenörer, beställare och befintlig verksamhet fastställer vi tidsplanen, vilket innehåller anpassningar till den pågående verksamheten i syfte att inte störa den.

- Om någon part i genomförandet har avvikelser så framgår det tydligt hur detta ska kommuniceras och justeringar kan göras för att eliminera risken för förseningar och onödiga kostnader.

- Vidare innefattar tidsplanen tydlighet i planerade avbrott av strömförsörjning samt att säkra leveranser sker.

- Tidsplaner upprättas i Powerproject eller enligt beställarens önskemål.

Nedan struktur utgör vår standardprocess för en samverkansorganisation som uppnår god kommunikation. Inför varje avrop/uppdrag beslutas om valda delar i vår process nedan baserat på komplexitet av utförandet eller verksamhetsspecifika krav.

- Startmöte/Samsyn på uppdraget efter första platsbesöket och kalkylstadiet.

  - Organisation/verksamhet, beställare och utförare

  - Möten, (vilka och när), tidplan, struktur för ÄTA, betalplan, projektering fastställs.

- Bygg-, projekterings- och UE-möte (1 ggr/månad eller baserat på beslut i startmöte)

  - Samordning samtliga UE, verksamhet och beställare

  - Tidplan uppföljning

  - Resurser

- Ekonomimöte (1 ggr/månad eller baserat på beslut i startmöte)

  - Genomgång av uppdragets framfart, avvikelsehantering (återkoppla avvikelse under pågående arbete)

  - Avstämning Ekonomi

    - Lyftplan, lyft mot Budget

    - ÄTA/Avvikelser

  - Tidplan, resurser

- Bas-möte, 1 gång/vecka

  - Återkoppling under pågående arbete

  - Resurser

  - Leveranser

  - Tidplan, för kommande vecka och aktiviteter tillsammans med beställare och verksamhet.

- Daglig styrning på plats

  - Vem gör vad idag, imorgon och övermorgon

  - Kommunikation med verksamhet om dagens planerade aktiviteter.

- Avslutsmöte

  - Uppsummering av projektet (ekonomi, resurser, utfall tidplan, dokumentation, allmän stämning, Erfarenhetsåtervinning till nästa projekt m.m.) med Berörd verksamhet och Beställare.

Akademiska Hus AB, 2020-12  -  pågående

Mikael Almgren

Upphandling och inköp

Beskriv hur ni arbetar med upphandling och inköp av underentreprenörer, material och hyra av maskiner och hjälpmedel. För att kunna få poäng ska metoden säkerställa god kvalitet, snabb leverans, kravuppfyllnad enligt ramavtalet, samt god kostnadseffektivitet.

Metod för upphandling och inköp

Vi har en koncerninköpsfunktion som arbetar heltid med inköp. Vi har robusta processer för leverantörsutvärdering vilket gör att kravuppfyllnad för kvalitet och leverans kan säkras. Leverantörsutvärdering utförs årligen. Vi byter ut leverantörer som inte uppfyller våra krav. Våra leverantörer förväntas följa internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, säkerhet samt miljö.

Material

- Vi har avtal med alla de största grossisterna på marknaden samt relevanta tillverkare vilket gör att vi alltid har flera alternativ när det gäller leverantörer att få leveranser från.

- Varor som används miljöprövas enligt kriterierna i Byggvarubedömningen.

Hyra av maskiner och hjälpmedel

Upphandling av leverantörer av hyresmaskiner och hjälpmedel görs enligt nedan.

- Tillräcklig kapacitet, storlek, och eventuella specialfunktioner.

- Konkurrenskraftigt pris

- Att leverantören kan leverera maskiner snabbt vid akuta behov.

- Leverantören ska kunna leverera till alla aktuella områden.

- Leverantören ska kunna ansvara för reparationer och service under hyrperioden.

- Maskinerna måste uppfylla alla säkerhets- och miljökrav.

- Leverantören erbjuder utbildning.

- Välj leverantörer med en tydlig hållbarhetspolicy.

- Prioritera maskiner med låg energiförbrukning eller som använder förnybara energikällor.

- Inkludera flera leverantörer i ramavtalet för att säkerställa konkurrens och minska beroendet av en enskild leverantör.

- Vi har fullgod försäkring i det fall leverantören inte har detta.

Underentreprenörer

Kontroll ska ske före underentreprenör kontrakteras i entreprenaden. Vi säkerställer att nedan att ställda krav för underentreprenörer uppfylls vid upphandling av dem och vid kontraktstecknande.

- De är momsregistrerade och registrerade för svensk F-skatt.

- De betalar sociala avgifter och skatter.

- De accepterar vår uppförandekod.

- De har ett giltigt kollektivavtal.

- De har inte agerat på ett sätt som skulle ge en offentlig beställare rätt eller skyldighet att utesluta anbudsgivare enligt 13 kap. lagen (2016:1146) om offentlig upphandling

- De har inte under de senaste två (2) åren dömts för brott mot utlänningslagen (2005:716) eller vara föremål för en pågående utredning eller rättegång avseende sådant brott, och hos Kronofogdemyndigheten inte ha restförda skulder avseende skatter eller offentligrättsligt grundade avgifter.

Akademiska Hus AB, 2020-12  -  pågående

Mikael Almgren