Fall A:

Fråga 1:

Vi har ett väl fungerande system för att snabbt upptäcka och hantera akuta arbetsordrar. Två dedikerade medarbetare övervakar vår funktionsmejl, beställarnas arbetsordersystem och svarar på vår telefonlinje för felanmälan. Tack vare dessa tre kanaler kan vi motta brådskande och akuta beställningar. Med cirka 30 servicebilar som täcker Stockholmsområdet och ramavtal relativt nära Vallentuna kommuns område (Solna, Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby kommun, Väsbyhem och Akademiska Hus), kan vi snabbt tillhandahålla kvalificerade insatser med kort inställelsetid. Detta gör att felsökningen påbörjas omgående. Vi arbetar efter ett grundflöde gällande ärenden som vi anpassar efter kundens behov gällande hur de vill att vi återkopplar och kommunicerar, se exempel nedan

Felanmälan från beställaren kommer i beställarens arbetsordersystem alternativt via telefon eller mail. Det första vi gör är att skapa en order. Vi registrerar då vårt ordernummer i beställarens arbetsordersystem samt vi accepterar beställningen så att ärendet kommer i statusen ”Ärende accepterat”. Vi kontaktar direkt vår ledande montör på plats som beger sig till verksamheten/slutkunden för att påbörja arbetet.  Antingen är vi redan i området eller så utgår vi från vår filial i Täby vilket gör att vi kan vara snabbt på plats. Vi reser till platsen med en personbil eller lätt lastbil som drivs på miljöbränsle eller är en elbil. Vi kontaktar även ansvarig på verksamheten att en montör är på väg.  Parallellt med detta för vi in information om datum, tidpunkt och montör för besöket i beställarens arbetsordersystem samt meddelar beställaren och ändrar status i beställarens arbetsordersystem till ”Besök bokat”.

När vi kommer på plats så legitimerar vi oss och talar om vem som är beställaren. Vi uppträder korrekt och serviceinriktat. All personal som utför arbeten har alltid våra profilkläder med logotype på samt synlig ID06. All personal talar också bra svenska, vilket underlättar kommunikationen. Vi utför riskbedömning.

Kostnader i uppdrag av detta slag riskerar att drivas upp av antalet besök och onödiga komponentbyten. För att minska dessa kostnader ser vi till att våra servicebilar alltid är utrustade med material och reservdelar som förekommer inom ramavtalsuppdragen. Genom att engagera erfarna och kompetenta montörer säkerställer vi att arbetet blir korrekt utfört från början, vilket minskar behovet av återbesök och påverkan på pris tid och kvalité. Av tidigare erfarenhet från liknande ramavtal gör vi en snabb bedömning hur vi ska angripa problemet. Om det är fler armaturer som inte fungerar riktar vi in oss på styrning och spänningsmatning och kontrollerar om funktionen är korrekt, om nej ser vi till att reparera detta, om styrning fungerar korrekt felsöker vi enskilda armaturer. Primärt reparerar vi armaturen om det går, om den behöver bytas så ersätter vi den med en som har likvärdigt fysiskt utseende och ljustekniska värden. Skulle det vara leveranstid på eventuell ny belysningsarmatur anordnar vi en temporär lösning med en enkel armatur för att upprätthålla tillräckligt ljus över det drabbade området. Under arbetets gång håller vi uppsikt över vår utrustning och material så att obehöriga inte skadar sig, exempelvis kan barn vara nyfikna på vissa verktyg eller börja klättra på en stege.

Efter slutfört arbete utför vi en kontrollmätning av elektriska värden med hjälp av lämpliga mätinstrument. Städning utförs innan vi lämnar platsen. Vi ombesörjer också eventuell rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister samt upprättar och sparar transportintyg gällande den defekta armaturen. Vi återkopplar till slutkunden gällande vad som utförts vid besöket och om eventuellt återbesök kommer att behövas, vi återkopplar även till beställaren. Fakturering sker enligt rutin med dagbok och bifogat inköpsunderlag för materialet.

Fråga 2:

Fakturorna granskas internt av arbetsledare innan de skickas till beställaren, detta för att säkerställa att alla fakturerade timmar och kostnader stämmer överens med avtalade villkor. Använt material redovisas mot inköpsunderlag det vill säga leverantörsfakturan. Tidsedel och dagbok redovisas. Vi arbetar med öppen redovisning. Vi kan erbjuda proforma innan kunden får fakturan om så önskas. På fakturan framgår vem beställaren är, beställarens referensnummer, objektnummer och vilket arbete det gäller och vad som utfördes, tiden det tog och materialet som gick åt etc. Vi arbetar i affärssystemet Hantverksdata. Varje order registreras på respektive kund med de överenskomna priserna och villkoren. Nya projekt skapas direkt under kundens profil, vilket gör det möjligt att följa materialförbrukning, arbetstid, antal order, offerter, fakturor och leverantörsfakturor. Allt är spårbart ner till enskilt uppdrag. Detta ger Vallentuna kommun full insyn när ni vill.

Fall B

Fråga 1:

När en förfrågan från beställaren inkommer så kontaktas arbetsledaren direkt av vår orderkoordinator. Arbetsledare återkopplar i sin tur till beställaren och bokar platsbesök med beställaren själv eller av beställaren utsedda personer, t.ex. slutkunden.

På plats lyssnar vi på beställarens önskemål utifrån verksamhetens behov gällande fysiskt utseende på armaturer, ljusvärden, funktionalitet. Vi undersöker möjligheten till återbruk av befintlig kanalisation och kablage. Vi bedömer eventuella behov av tillkommande elinstallationer. Identifiering av potentiella risker/hinder. Vi undersöker om arbetet behöver samordnas med någon annan ramavtalad yrkesgrupp, t.ex. målare, snickare eller undertaksentreprenör.

Efter det första besöket hos kund gör vi en första projektering och presenterar ett par alternativ för kunden. När det bästa alternativet tagits fram med de mest ändamålsenliga styrningarna så utförs ljusberäkning och LCC (livcykelkostnadsanalys) för detta. Ett budgetpris räknas fram och presenteras för Vallentuna kommun, med tydlig redovisning av alla poster. Efter avrop beställer vi materialet och informerar kunden om när det finns tillgängligt, för att kunna planera in med verksamheten när arbetet ska utföras.

Ett startmöte planeras in med berörda för att presentera ett förslag på en tidplan. En arbetsberedning utförs gällande riskarbeten och KMA-pärm inkl. kvalitets- och miljöplan, betalplan, arbetsmiljöplan med riskanalys tas fram. En APD-plan tas fram vid behov. Tänkbara nödlägen beaktas vid intern riskanalys, samt vid miljö- och arbetsmiljöanalyser.  I samråd med verksamheten fastställs därefter en optimal genomförande-/tidplan med projektorganisation med ansvarsområden som säkerställer minimal störning av pågående verksamhet.

Bokning av tid för åtgärd. Vi säkerställer att kunden är väl informerad vid behov av förberedelse. Vi aviserar och skyltar för hyresgäster efter godkännande från beställaren. Särskild vikt läggs vid att åstadkomma en säker arbetsmiljö. I anslutning till arbetsområdet sätter vi upp en informationstavla (API). Om arbetet skall utföras på förskolor och skolor betonas detta extra hårt. Säkra in-/uttransporter samt förvaring av material och verktyg inom låsta utrymmen eller att de hålls under ständig uppsikt är ett måste! Eftersom verksamheten är pågående planeras arbetet i dialog med slutkunden i syfte att den pågående verksamheten skall kunna utföra sitt arbete med minsta möjliga störningar. Vi anpassar oss också till specifika borrtider gällande störande ljud och andra riktlinjer av respekt för verksamheten samt tillämpar sedan dessa tider och övriga hålltider för arbete som riskerar att störa pågående verksamhet, samt dammskyddar under arbete. Att arbetsplatsen hålls ren och fri från avfall är alltid av högsta vikt. Beställt material placeras på plats bestämd av kunden så att det inte är i vägen. Vi tillser att beställaren och dennes hyresgäst har möjlighet att genomföra person- och godstransporter till och från fastigheten under pågående arbeten. Vi städar dagligen sådana områden som hyresgästen har tillträde till och slutstädar också. Ingen förvaring i trapphus, kommunikationsutrymmen eller nödutrymningsvägar. Vi tillser att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta efter avslutat arbete. Personalförteckning upprättas av Bas-U. En personalliggare läggs upp enligt Skatteverkets krav.

Vi upprättar även en särskild tidplan för arbeten som påverkar hyresgästens verksamhet med uppgifter om utförandetider och tider för avstängning av t.ex. el, vatten, avlopp, luft och larm m.m. Dessa urkopplas inte utan beställarens eller dennes kunds medgivande. Tydliga regler för start och stopp av arbete är ett måste. Att installera en provisorisk matning innan frånkoppling av elen (om man behöver koppla ifrån elen under dagtid) kan vara ett bra alternativ eftersom det medför att verksamheten kan fortgå utan störningar. Elsäkerhetsledare och kontrollansvarig utses alltid. Om brandlarm behöver sättas ur funktion så meddelar vi i så god tid som möjligt (dock minst två arbetsdagar i förväg) detta till beställaren och dennes kund och påbörjar ingenting innan ett godkännande. Vid behov tillsätter vi särskild brandvakt. Vi samråder med beställaren före arbetets påbörjande om planerade brandfarliga heta arbeten.

Vi arbetar avdelningsvis så att verksamheten kan fortgå ostört på de övriga avdelningarna med samma personer på plats vilket gör arbetet effektivt och att personalen känner sig trygga. Skyddsronder genomförs fortlöpande. Fordon lämnas inte obevakade på insatsvägar. De personer som uppehåller sig på arbetsplatsen/arbetsstället ska ha arbetskläder där företagslogga och ID06 är tydligt synliga.

Slutkunden erhåller löpande återkoppling gällande daglig status. Identifierade avvikelser mot beställning, brister/fel i anläggningen och eventuella incidenter. Proaktiva åtgärdsförslag kommuniceras och hanteras enligt ramavtalets riktlinjer. Vi informerar slutkunden om förändrad funktionalitet (om sådan föreligger) och säkerställer att kunden har fått leverans enligt önskemål. Önskar slutkunden ytterligare åtgärd kan detta beställas/hanteras enligt riktlinjerna i ramavtalet. Vi ombesörjer också rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister samt upprättar och sparar transportintyg.

Uppsummering av projektet (ekonomi, resurser, utfall tidplan, dokumentation (DU-pärm med egenkontroller, provningsprotokoll, underlag för relationshandlingar, material- och produktförteckning), erfarenhetsåtervinning till nästa projekt med berörd verksamhet och beställare. Relationshandlingar levereras vid slutbesiktning.

Fråga 2:

Vi arbetar i affärssystemet Hantverksdata, som används för att administrera order, fakturering, leverantörsfakturor, artiklar, löner och övrig projektinformation. Varje order registreras på respektive kund med de överenskomna priserna och villkoren. Nya projekt skapas direkt under kundens profil, vilket gör det möjligt att följa materialförbrukning, arbetstid, antal order, offerter, fakturor och leverantörsfakturor. Allt är spårbart ner till enskilt uppdrag. Detta ger Vallentuna kommun full insyn. Systemet uppdateras kontinuerligt varje dag. Innan fakturor skickas till beställaren granskas de av arbetsledare för att säkerställa att samtliga debiteringar överensstämmer med avtal och faktisk utförd arbetstid. Systemet innehåller även kopior av leverantörsfakturor som kan visas vid behov. Om kommunen önskar kan vi tillhandahålla projektspecifik statistik. Vid ekonomimöten rapporteras den löpande ekonomin, och vi genomför interna kontroller av projektens finansiella status, inklusive kostnader och resursanvändning, för att snabbt identifiera eventuella avvikelser mot budget. Rapporter tas fram enligt överenskommelse, till exempel varje vecka eller månad. Dessutom hålls regelbundna uppföljningsmöten där vi tillsammans med beställaren går igenom projektets ekonomi, diskuterar justeringar och säkerställer att arbetet fortskrider enligt plan.